## Slide 1: 基于EOS平台的小众点评
20TeamD
2020/04/03

## Slide 2
目录
03. 评审表单设计
02. 需求规格说明书
01. 评分标准
05. 配置管理
04. 进度计划报告
06. 工作量统计与分析
07. 下周任务

## Slide 3: 评分标准
01

## Slide 4: 评分标准

## Slide 5: 需求规格说明书
02

## Slide 6: 需求规格说明书修改：

## Slide 7: 评审表单设计
03

## Slide 8: 严重性分级说明
严重：逻辑、技术性错误或严重影响文档可读性的语病，以及文档整体结构问题。
普通：有可能使读者造成误解的表述问题或章节的格式问题。
轻微：错别字、错误拼写单词或影响文档整体观感的标题、段落、表格、文字的细节设计。

## Slide 9: 进度计划报告
04

## Slide 10: 项目确定及介绍
项目计划书的撰写

## Slide 11: 软件需求分析
Teambition项目时间轴展示

## Slide 12: 配置管理
05

## Slide 13: 配置管理改进：
文档命名规范
细化了各个实验文档的负责人员和审核人员

## Slide 14: 配置管理数据展示：
需求规格说明书变更记录
项目开发计划书变更记录

## Slide 15: 工作量统计与分析
06

## Slide 16: 工作量统计展示
截止当前，实验8统计了三个阶段的工时，分别是：实验准备阶段，项目计划书制定阶段，需求分析阶段。
可以看到，需求分析阶段一号和二号组员工时明显较多，也是因为这两位组员主要负责需求分析，符合相应预期，后续开发阶段和测试阶段相应负责人员的工时也会较多。

## Slide 17: 下周任务
07

## Slide 18
07.下周任务
根据课程要求安排组员进行需求评审
需求评审
许栋亮、陈瀚清根据发现的不足继续改进需求规格说明书、项目开发计划书等
文档改进
开发人员刘新宇、叶明林、林讯进行EOS平台开发相关知识学习，为后续开发工作做准备
知识学习
开发人员刘新宇、叶明林、林讯进行环境搭建、初步讨论系统架构
开发准备

## Slide 19: 谢谢
20TeamD
2020