测试评审反馈——I组

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档 | 序号 | 问题位置 | 问题描述 | 报告人 | 严重性 | 处理意见 | 反馈意见 |
| 测试需求规格说明书 | 1 | TC23 | 用户友好性测试不够完善。例如评论展现乱序等问题没有包含在内 | 叶柏威 | 中等 | 添加相应测试 | 接受 |
| 测试需求规格说明书 | 2 | TC25 | 高效性测试不够完善。例如系统轮询get\_table\_rows接口获取全部用户信息，当用户量大或用户信息数据量大，将严重影响系统性能，该问题没有被测试 | 叶柏威 | 严重 | 添加相应测试 | 接受 |
| 测试需求规格说明书 | 3 | TC25 | 加载评论过程多次出现超过0.5s的情况 | 胡俊涛 | 中等 | 降低性能要求或提高系统性能 | 接受 |
| 测试需求规格说明书 | 4 | TC21 | 非管理员也可以查看正在审核的店铺 | 胡俊涛 | 严重 | 增加店铺审核的权限限制 | 拒绝。需求用例并未要求非管理员不能查看审核中店铺，且区块链上没有隐藏的信息，前端隐藏意义较小 |
| 测试需求规格说明书 | 5 | TC18 | 为什么商家和管理员看不到自己的信息，实测是可以看到的 | 胡俊涛 | 中等 | 协调文档和测试结果的一致性 | 接受 |
| 软件 | 1 |  | 可以发表空评论，与测试规格说明书不符合 |  | 中等 | 修改测试规格说明书或者修改软件 | 接受 |
| 软件 | 2 |  | 可以发表空回复，与测试规格说明书不符合 |  | 中等 | 修改测试规格说明书或者修改软件 | 接受 |
| 软件 | 3 |  | 用户历史点评的展现顺序乱序，最新评论夹在评论中间，与用户直觉不符 |  | 轻微 | 修改相应代码，以增强用户友好性 | 部分接受，我们也想展示的比较美观，但时间有限，看后续有没有时间修改吧 |
| 软件 | 4 |  | 店铺总评价写死，而不是基于用户评价变更，与用户直觉不符 |  | 轻微 | 修改相应代码，以增强用户友好性 | 部分接受，这个打星功能是开发额外加上的，需求未明确，且用户友好性问题优先级较低，后续看开发有没有时间进行修改 |
| 软件 | 5 |  | 进具体店铺后，左边所在标签是“登录”标签，与用户直觉不符 |  | 轻微 | 修改相应代码，以增强用户友好性 | 部分接受，UI界面用户友好性问题优先级较低，后续看开发有没有时间进行修改 |
| 软件 | 6 |  | 查看自己店铺信息测试，点击店铺图片没有反应，只有点击店铺文字才能查看信息，与用户直觉不符 |  | 轻微 | 修改相应代码，以增强用户友好性 | 接受 |
| 软件 | 7 |  | 修改个人信息“是否为商家”，提示修改成功，但实际没有修改 |  | 中等 | 返回修改错误 | 接受，将拒绝修改该字段 |
| 软件 | 8 |  | 允许审核通过没有地址等信息的店铺，与测试规格说明书不符 |  | 中等 | 修改相应代码 | 接受 |
| 软件 | 9 |  | 系统只有登录没有登出 |  | 中等 | 修改相应代码 | 拒绝，不在需求范围内 |
| 软件 | 10 |  | 如果修改的个人信息过长，会修改失败 |  | 轻微 | 修改提示 | 接受 |
| 软件 | 11 |  | 如果发表的评论信息过长，会失败 |  | 轻微 | 修改提示 | 接受 |
| 软件 | 12 |  | 当用户信息量较大（100k），会严重影响系统性能，导致系统无法正常工作 |  | 严重 | 修复高效性问题 | 接受 |
| 软件 | 13 |  | 搜索功能只适用于标签，不适用于店名，有点反直觉 |  | 中等 | 扩充查找功能 | 拒绝，需求是这么定的 |
| 软件 | 14 |  | 店铺评分并不是从评价中计算出来的（全5星评价的店铺仅为2星） |  | 中等 | 修改店铺星级评价规则 | 部分接受，这个打星功能是开发额外加上的，需求未明确，且用户友好性问题优先级较低，后续看开发有没有时间进行修改 |